# 나라장터 DACON Codex GPT
더블체크 운영 가이드

Prompt 판정 기준과 코드 실험을 분리하고 교차검증하는 운영 절차

작성일  2026년 9월 16일
적용 단계  V2 성능 개선
첫 적용 대상  v13 오탐 감소

# 1 문서 목적

이 문서는 나라장터 법령 위반사항 모니터링 AI 경진대회의 성능 개선 과정에서 Codex와 GPT를 함께 사용하는 기준을 정한다. GPT는 항목 정의와 오류 의미, 프롬프트 판정 기준을 검토하고, Codex는 오류 사례 추출, 코드 구현, 평가, 회귀검사와 버전 관리를 담당한다.

최종 목표는 두 도구가 같은 일을 반복하는 것이 아니라 서로 다른 강점을 이용해 잘못된 법령 해석과 잘못된 코드 구현을 동시에 줄이는 것이다. 현재 첫 적용 대상은 FP가 85건인 v13이며, 이후 v17, v21, v24와 미탐 항목으로 확대한다.

# 2 핵심 운영 원칙

| 원칙 | 운영 기준 |
| --- | --- |
| 역할 분리 | GPT는 의미와 판정 기준, Codex는 실행과 재현성을 책임진다. |
| 단일 변경 | 한 실험에서는 한 항목 또는 하나의 명확한 조건만 변경한다. |
| 근거 우선 | 법령 해석을 임의로 만들지 않고 항목표, 배포 법령, dev 라벨과 실제 사례를 기준으로 한다. |
| 최고점 보존 | V0 0.2136954413을 fallback으로 유지하고 승인 전 후보가 기존 제출물을 덮어쓰지 않게 한다. |
| API 점수 구분 | API dev 점수는 후보 선별용이며 실제 DACON 점수와 동일하게 해석하지 않는다. |
| 교차검증 | 코드 결과는 GPT가 의미를 재검토하고, GPT의 판정안은 Codex가 구현 가능성과 회귀 위험을 검토한다. |

# 3 역할 분담

| 업무 | GPT | Codex |
| --- | --- | --- |
| 가이드와 문서 | 내용 구조와 모순 검토 | 파일과 코드 참조 관계 확인 |
| 항목 정의 | 적용 대상, 위반 조건, 예외조건 정리 | 설정 파일과 판정카드 구조 구현 |
| 오류 분석 | TP FP FN의 의미와 공통 원인 해석 | 사례 자동 추출과 수치 집계 |
| 프롬프트 | 판정카드와 대조 예시 작성 | 프롬프트 조립기와 버전 관리 |
| 추론과 평가 | 결과 의미와 일반화 가능성 검토 | 실행, 지표 계산, 반복성 및 회귀검사 |
| 제출 운영 | 후보의 논리적 위험 검토 | preflight, ZIP, 실행시간, 롤백 관리 |

# 4 표준 더블체크 순환

Codex가 기준선 결과에서 목표 항목의 TP, FP, TN, FN 사례를 추출한다.

GPT가 사례를 읽고 적용 대상, 필수조건, 예외조건과 오판 원인을 분류한다.

GPT가 항목별 판정카드와 한 번에 하나씩 적용할 실험안을 작성한다.

Codex가 판정카드를 코드와 프롬프트에 반영하고 대표 사례를 먼저 시험한다.

소규모 검증을 통과하면 Codex가 dev 200건을 평가하고 전체 24개 항목의 회귀를 확인한다.

GPT가 점수 상승이 실제 기준 개선인지, 과도한 0 판정이나 dev 암기인지 재검토한다.

사용자가 채택, 조건부 채택, 폐기를 결정하고 채택된 후보만 다음 실험의 기준선으로 사용한다.

# 5 실험 파일 구조

experiments/
└── P003_v13/
    ├── README.md
    ├── experiment_config.yaml
    ├── baseline_metrics.json
    ├── v13_cases.csv
    ├── v13_error_analysis.md
    ├── v13_prompt_card.yaml
    ├── candidate_predictions.csv
    ├── metrics_comparison.md
    └── review_decision.md

| 파일 | 최초 작성 | 더블체크 목적 |
| --- | --- | --- |
| experiment_config.yaml | Codex | GPT가 변경 범위와 전제조건 확인 |
| v13_cases.csv | Codex | GPT가 원문 사례와 오류 유형 검토 |
| v13_error_analysis.md | GPT | Codex가 코드화 가능성과 데이터 근거 확인 |
| v13_prompt_card.yaml | GPT | Codex가 프롬프트 조립 및 검증 규칙 구현 |
| candidate_predictions.csv | Codex | GPT가 판정 변화의 의미 검토 |
| metrics_comparison.md | Codex | GPT가 개선과 과적합 가능성 검토 |
| review_decision.md | GPT 제안 | 사용자가 최종 승인 |

# 6 항목별 판정카드

공통 프롬프트와 항목 정의를 분리한다. 항목카드는 모델이 법령 설명을 암기하도록 만드는 문서가 아니라, 실제 공고에서 판정 순서를 지키게 하는 실행 명세다.

id: v13
name: 항목명
applicability:
  - 검사 대상이 되는 공고 조건
positive_conditions:
  - 위반에 반드시 필요한 조건
negative_conditions:
  - 정상으로 판정해야 하는 조건
exceptions:
  - 허용되는 예외
prohibited_inference:
  - 관련 단어만으로 위반 판정 금지
evidence_rule:
  - 판정을 직접 입증하는 원문 기준
positive_examples:
  - 실제 TP의 축약 사례
hard_negative_examples:
  - 위반처럼 보이지만 정상인 FP 사례

# 7 첫 적용 대상 v13

| 지표 | 현재 | 1차 목표 |
| --- | --- | --- |
| TP | 6 | 5~6 유지 |
| FP | 85 | 40 이하 |
| FN | 0 | 최대 1 |
| F1 | 0.124 | 0.20 이상 |

v13은 실제 위반 6건을 모두 찾았지만 정상 85건도 위반으로 판단했다. 따라서 새로운 양성을 찾기보다 적용 대상과 위반 필수조건, 예외조건을 분리해 오탐을 줄이는 것이 우선이다.

## 7.1 Codex 준비 작업

v13 TP 6건 전부와 FP 85건을 분리한다.

공고 ID, 정답, 예측, evidence, 근거 주변 문맥과 주요 메타데이터를 포함한다.

기준선 반복 실행이 있다면 사례별 예측 변경 여부를 기록한다.

기존 코드와 프롬프트를 수정하지 않고 분석 파일부터 생성한다.

## 7.2 GPT 검토 작업

TP 6건에서 위반으로 판단하는 공통 필수조건을 찾는다.

FP를 적용 대상 오인, 키워드 반응, 의무와 권장 혼동, 예외 누락, 문맥 오인, 근거 부족으로 분류한다.

확실하지 않은 법률 해석은 추정하지 않고 확인 필요로 표시한다.

적용 대상, 필수조건, 예외조건, 금지 추론으로 나눈 판정카드를 작성한다.

## 7.3 단계별 후보

| 실험 | 변경 범위 | 확인 목적 |
| --- | --- | --- |
| P003 A | 적용 대상 게이트만 추가 | 비대상 공고의 FP 감소 여부 |
| P003 B | 실제 제한 명시 조건 추가 | 권장과 우대 표현의 오판 감소 여부 |
| P003 C | 검증된 예외조건 추가 | TP 보존과 추가 FP 감소 여부 |

# 8 검증과 승인

| 단계 | 필수 확인 |
| --- | --- |
| Codex 기술검증 | 실행 성공, 단일 변경, JSON·CSV·evidence 유효성, 반복성, 24개 항목 회귀 |
| GPT 의미검증 | 라벨 기준 일치, TP 보존, 과도한 0 판정 여부, dev 표현 암기 여부, 법령 추정 여부 |
| 사용자 승인 | 채택, 조건부 채택, 폐기 또는 DACON 제출 후보 지정 |

채택 기준. 전체 Macro F1이 동일 실행 기준선보다 높고 목표 항목의 FP 또는 FN이 개선되어야 한다. 다른 항목의 뚜렷한 회귀, JSON 오류, evidence 검증 오류, 허용 범위를 넘는 실행시간이 있으면 폐기한다.

# 9 도구 간 판단 충돌 처리

| 충돌 유형 | 우선 기준 |
| --- | --- |
| 코드 실행, 파일, 경로, 수치 | 재현된 Codex 실행 결과 |
| 문서 구조, 프롬프트 표현, 오류 의미 | 사례에 근거한 GPT 검토 |
| 법령 판단 | 배포 항목표, 법령 패키지, 확정된 dev 라벨 |
| 성능 채택 | 동일 조건의 반복 평가와 전체 회귀검사 |
| 최종 제출 | 사용자가 승인한 동결 버전 |

# 10 Codex 전달 프롬프트

P003-v13 실험을 준비해줘.

1. baseline 결과에서 v13의 TP, FP, TN, FN 사례를 분리한다.
2. 각 사례에 공고 ID, 정답, 예측, evidence, 원문 주변 문맥, 메타데이터를 포함한다.
3. 기존 코드와 Prompt를 수정하지 말고 분석 파일만 생성한다.
4. 결과를 v13_cases.csv와 v13_case_summary.md로 저장한다.
5. 반복 실행 결과가 있다면 예측 변경 여부도 표시한다.
6. 개인정보나 API 키가 결과 파일에 포함되지 않게 확인한다.

# 11 GPT 전달 프롬프트

첨부한 v13 사례표를 검토해줘.

목표는 새로운 법률 기준을 임의로 만드는 것이 아니라, dev 라벨에서 TP와 FP를 구분하는 실제 판정 차이를 찾는 것이다.

1. TP 6건의 공통 필수조건을 찾는다.
2. FP를 적용 대상, 키워드 반응, 의무·권장 혼동, 예외 누락, 문맥 오인, 근거 부족으로 분류한다.
3. 적용 대상, 위반 조건, 정상 조건, 예외조건, 금지할 추론을 구분한다.
4. v13 판정카드 초안을 작성한다.
5. 확실하지 않은 법률 해석은 추정하지 말고 확인 필요로 표시한다.
6. FP 감소와 TP 보존 관점에서 P003-A/B/C 실험안을 제안한다.

# 12 실행 체크리스트

[ ] V0와 V1 기준선 파일을 보존했다.

[ ] API dev 점수와 실제 DACON 점수를 구분했다.

[ ] P001과 P001-R의 변동 원인을 확인했다.

[ ] v13 TP 6건과 FP 사례를 추출했다.

[ ] GPT가 실제 사례를 기반으로 v13 판정카드를 작성했다.

[ ] Codex가 한 조건만 변경한 후보를 구현했다.

[ ] 대표 사례와 10건 안정성 검사를 통과했다.

[ ] dev 200건과 다른 23개 항목의 회귀를 확인했다.

[ ] JSON, evidence, 실행시간을 검증했다.

[ ] 사용자가 채택 또는 폐기를 승인했다.

# 13 다음 작업

첫 번째 더블체크 사이클은 Codex가 v13 오류 사례 패키지를 생성하는 작업부터 시작한다. GPT는 생성된 사례표를 기반으로 판정카드와 P003 A B C 후보를 제안하고, Codex는 승인된 후보만 구현하고 평가한다. v13이 안정적으로 개선된 뒤 동일한 절차를 v17, v21, v24 순으로 반복한다.